附件二：

内蒙古医科大学附属医院视听中心软装设计

及施工服务项目

- 采购文件

采购单位：内蒙古医科大学附属医院视听中心

第一章 采购需求

一、项目概况：

1 项目基本信息

- 项目名称：内蒙古医科大学附属医院视听中心软装设计及施工服务项目

- 项目地点：内蒙古呼和浩特市回民区通道北街1号

- 项目规模：总建筑面积500平方米，包含6个房间/区域的软装设计与施工

2 设计需求

- 设计范围：销售区的整体设计方案，需包含平面布置图、效果图、材料清单及选型说明。

- 设计风格：现代简约，需符合项目定位及使用场景需求。

- 设计深度：提供深化设计图纸，满足施工及采购要求，配合施工全程提供设计指导。

3 施工需求

- 施工内容：软装产品的采购、运输、安装，现场施工，以及施工垃圾清理。

- 工期要求：合同签订后25天内完成全部施工及验收。

- 施工标准：符合《建筑装饰装修工程质量验收标准》等国家及行业规范，确保施工安全与环保达标。

4 产品质量要求

所有软装产品需提供质量合格证明、环保检测报告，符合国家强制性标准（如GB 18584-2017《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》）。

- 家具、灯具等需提供安装说明书及售后保修承诺，质保期不低于1年。

5 服务要求

- 售后服务：质保期内免费维修、更换非人为损坏的产品，接到报修后24小时内响应，48小时内到场处理。

- 资料交付：竣工后提交完整设计图纸、产品清单、验收报告等资料一式2份。

6 验收标准

- 按双方确认的设计方案、施工图纸及国家相关标准验收。

- 分项验收（如家具安装、灯具调试等）与整体验收结合，需达到设计效果及使用功能要求。

7 其他要求

- 供应商需提供施工期间的安全保障方案，承担施工安全责任。

- 未经采购人书面同意，不得转包或分包项目。

第二章 遴选方法、步骤及标准

一、遴选方法

采用综合评分法，由遴选小组对报名供应商提交的资料进行评审，从资格审查、商务部分、技术部分、报价部分等维度进行量化打分，按照总得分由高到低排序，得分最高者确定为中选单位。若出现得分相同情况，优先比较技术部分得分，若仍相同，则通过现场抽签确定中选单位。

二、遴选步骤

（一）发布公告

在采购人官网发布遴选公告，明确项目概况、供应商资格要求、报名时间及方式、遴选安排等关键信息，公告期不少于3个工作日。

（二）报名及资料提交

1. 供应商在规定报名时间内，按要求提交报名资料至指定地点或邮箱。

2. 采购人安排专人对报名资料进行形式审查，检查资料是否齐全、是否按要求加盖公章等，对于资料不完整的供应商，一次性告知其补充完善，逾期未补正视为放弃报名。

（三）资格审查

1. 遴选小组依据公告中列明的供应商资格要求，对报名供应商的资格资质、人员、业绩、企业状况、信誉等方面进行审查。

2. 资格审查不合格的供应商，不得进入后续评分环节，并以书面形式告知其未通过原因。

（四）综合评分

1. 遴选小组根据评分标准，对通过资格审查的供应商的商务文件、技术方案、报价文件等进行独立打分。

2. 小组成员打分完成后，工作人员收集评分表，对各项得分进行汇总计算，得出各供应商的总得分。

（五）确定中选单位

根据总得分高低排序，确定得分最高的供应商为中选单位。若出现并列最高分，按前述遴选方法中的处理方式确定中选单位。

（六）结果公示

在内蒙古医科大学附属医院官网上公示中选结果，公示期为1个工作日。公示期间，接受其他供应商及社会监督，对有异议的情况进行调查核实并及时处理。

（七）签订合同

公示期满无异议后，采购人在5个工作日内发出中选通知书，并在收到中选通知书后30日内，与中选单位签订正式合同 。

三、评分标准

（一）商务部分（30分）

1. 企业资质（9分）：资质齐全等级高，如具备建筑装修装饰工程专业承包一级资质或室内装饰工程设计与施工甲级资质得9分；等级较高，如二级资质或乙级资质得6分；其他情况得3分。

2. 业绩情况（9分）：每提供1个近三年类似规模和类型的软装设计及施工项目业绩得3分，最多得9分，需提供合同关键页及验收报告复印件。

3. 售后服务（12分）：

服务承诺（6分）：提供完善的售后服务承诺，包括质保期、维修响应时间等明确且合理得4-6分；服务承诺内容基本完整，但存在不足得1-3分；服务承诺不明确或过于简单得0分。

- 承诺可操作性（6分）：服务承诺具有可操作性，有具体的执行措施和保障机制，包括人员配备、备件供应、定期回访等得4-6分；有基本的售后保障措施得1-3分；承诺缺乏实际执行的保障得0分。可辅助提供过往成功售后案例。

（二）技术部分（40分）

1. 设计方案（15分）：设计理念契合项目需求，风格定位与需求高度契合得5分；功能布局合理、动线流畅，无功能缺陷得5分；设计方案具有创新性和可行性得5分。

2. 图纸表现（10分）：提供完整清晰的各类图纸得4分；图纸绘制规范，能准确表达设计意图得3分；效果图真实直观展现设计效果，可视化效果好得3分。

3. 材料选用（10分）：

- 合理性：材料性能满足功能需求，质量可靠性价比高得4-5分；部分材料存在适配风险得1-3分。

- 环保性：材料均符合国家环保及安全标准得4-5分；部分材料标准存疑得1-3分；材料标准不达标得0分。

4. 施工组织设计（5分）：施工流程清晰、进度计划合理得2分；关键施工工艺描述清晰、施工质量保障措施完善得3分。

（三）报价部分（30分）

1. 有效报价是指符合采购要求且不高于最高限价的报价。以满足采购需求且最低有效报价作为评标基准价，其价格分为满分25分。

2. 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：得分=（评标基准价/投标报价）×25，计算结果保留两位小数。

3. 总价合理，分项报价清晰得5分。

.

第三章 项目合同范本

甲方（采购人）：内蒙古医科大学附属医院视听中心

地址：内蒙古呼和浩特市回民区通道北街1号

乙方（中选单位）：

地址：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方就内蒙古医科大学附属医院视听中心软装设计及施工服务项目协商一致，订立本合同，以资共同遵守。

一、项目概况

1. 项目名称：内蒙古医科大学附属医院视听中心软装设计采购及施工服务项目

2. 项目地点：内蒙古呼和浩特市回民区通道北街1号

3. 项目内容：乙方按照甲方要求，完成项目范围内所有软装的深化设计，包括但不限于展柜、灯具、展板、装饰画、标识系统等软装产品的选型、材质确定、效果图绘制；负责软装产品的采购、运输、安装及现场施工工作，确保达到设计要求和质量标准。

二、合同工期

1. 本项目工期为25日历天，自合同签订之日起计算。乙方应于完工日期前完成全部设计及施工内容，并通过甲方组织的验收。

2. 如遇不可抗力等特殊情况，乙方应在不可抗力事件发生后3日内书面通知甲方，并提供相关证明文件。经甲方书面同意后，工期可相应顺延。

三、合同价款及支付方式

1. 合同总价：本项目合同总价为人民币*元（大写：[大写金额]），该价格为固定总价，包含设计费、材料费、设备费、运输费、安装费、施工费、管理费、利润、税金等完成本项目所需的一切费用 。

2. 支付方式

- 合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为预付款；

- 软装产品全部到场经甲方验收合格，项目整体竣工验收合格且乙方提交完整竣工资料、结算资料后，甲方完成结算审核，向乙方支付剩余款项。

3、发票与付款

3.1. 经甲乙方就付款金额确认一致后，乙方向甲方开具符合国家规定的专项增值税发票，甲方收到发票后且款项支付应尽程序完成后的15个工作日内支付该款项，否则甲方有权延迟付款且不承担违约责任。

甲方（发票）名称：内蒙古医科大学附属医院视听中心

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

3.2. 甲方付款至乙方指定账户：

开户行：

账户名称：

账号：

四、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1. 权利

- 有权对乙方的设计、施工过程进行监督和检查，对不符合要求的部分提出整改意见。

- 有权对乙方提交的设计方案、材料样品等进行审核，审核通过后方可实施。

- 有权要求乙方按照合同约定的工期、质量标准完成项目。

2. 义务

- 按合同约定向乙方支付款项。

- 及时向乙方提供开展工作所需的基础资料，协助乙方解决施工过程中遇到的问题。

- 组织项目竣工验收，并在收到乙方验收申请后10个工作日内完成验收工作。

（二）乙方权利与义务

1. 权利

- 有权按照合同约定收取款项。

- 有权要求甲方提供必要的协助和配合。

2. 义务

- 按照国家及行业相关规范、标准和甲方要求，完成软装设计及施工工作，确保设计方案具有创新性、实用性，施工质量达到优良标准。

- 自行负责施工人员的组织、管理、培训及安全保障工作，承担因施工安全事故产生的一切责任和费用。

- 负责采购的软装产品应符合国家质量标准和环保要求，提供产品合格证书、检测报告等资料。在质保期内，对出现质量问题的产品免费进行维修或更换。

- 项目完成后，向甲方提交完整的竣工资料（包括设计图纸、产品说明书、验收报告等）一式3份。

五、设计变更与工程签证

1. 若甲方提出设计变更要求，应提前7日以书面形式通知乙方。乙方应在收到通知后3日内提出变更方案及费用调整说明，经甲方书面确认后实施。

2. 因设计变更导致合同价款调整的，双方按照实际发生的工作量及合同约定的计价方式进行结算。

3. 施工过程中发生的工程签证，需经甲方现场代表、监理单位（如有）共同签字确认后方可生效，并作为结算依据。

六、验收标准与质保期

1. 验收标准：项目验收以双方确认的设计方案、施工图纸、国家及行业相关规范标准为依据。乙方完成全部工作后，向甲方提交书面验收申请，甲方应在收到申请后10个工作日内组织验收。如验收不合格，乙方应在甲方规定的期限内无偿整改，直至验收合格，由此导致工期延误的，乙方承担违约责任。

2. 质保期：本项目质保期不少于1年，自项目竣工验收合格之日起计算。在质保期内，乙方应在接到甲方维修通知后24小时内响应，48小时内到达现场进行维修。

七、违约责任

1. 若乙方未按合同约定的工期完成项目，逾期超过30日的，甲方有权解除合同，乙方应退还已收取的全部款项，并按照合同总价的30%向甲方支付违约金。

3. 若乙方提供的软装产品或施工质量不符合要求，乙方应负责免费更换、修复或返工，直至达到合同约定标准，并承担由此产生的全部费用。如因此导致工期延误，乙方还应承担逾期违约责任；若给甲方造成其他损失的，乙方应予以赔偿。

4. 任何一方违反本合同其他约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

八、争议解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本合同一式4份，甲乙双方各执2份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：内蒙古医科大学附属医院视听中心

法定代表人或授权代表（签字）：______

签订日期：______年____月____日

乙方（盖章）：____________________

法定代表人或授权代表（签字）：______

签订日期：______年____月____日

第四章 响应文件格式与要求

供应商提交的响应文件中的所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

响应文件封面

（项目名称）

响应文件

（正本/副本）

投标人名称（盖章）

年 月 日

响应文件目录

一、响应承诺书

二、报价表

三、法定代表人证明书

四、授权委托书

五、资格文件声明函

六、业绩情况：近三年内至少完成过类似规模和类型的软装设计及施工项目，提供合同复印件、验收报告等证明材料

七、设计能力：设计团队中至少有一名注册室内设计师或具有中级及以上相关设计职称，并提供过往设计作品案例。

八、施工方案

九、报价合理性

十、售后服务：具有完善的售后服务体系，提供售后服务承诺函

十一、其它需要说明的材料

格式一：

响应承诺书

致：内蒙古医科大学附属医院视听中心

你方组织的内蒙古医科大学附属医院视听中心软装设计及施工服务项目”遴选，我方自愿参与。我方确认收到贵方提供的“内蒙古医科大学附属医院视听中心软装设计及施工服务项目”项目采购文件的全部内容。

我方在参与遴选前已详细研究了采购文件的所有内容，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力，并申明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件的所有要求。

二、我方严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定，如有违反，承担相应的法律责任。

三、我方在报价表中的报价为响应总报价（含税）。

四、我方同意提供贵方要求的与采购有关的任何数据和资料。

五、我方将按照采购文件、响应文件等要求，签订并严格执行采购合同。

六、我方提供的响应文件内容全部真实有效，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

详细地址：

邮政编码：

电话：

电子邮箱：

供应商开户银行：

账号/行号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

- 年   月   日

格式二：

- 报价表

项目名称：

供应商名称：

| 序号 | 采购项目名称/包名称 | 总报价（元） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

日期：

格式三：

（投标人可使用下述格式，也可使用内蒙古自治区工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

格式四：

授权委托书

本人_________________（姓名）系_________________（供应商名称）的法定代表人，现委托_________________（姓名）为我方代理人，参加_________________（项目名称）的采购。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改谈判项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：       。

代理人无转委托权。

投 标 人（盖章）：

法定代表人（签字）：________________

授权委托人（签字）：________________

| 法定代表人身份证扫描件 正面 | 法定代表人身份证扫描件 反面 |
| --- | --- |
| 授权委托人身份证扫描件 正面 | 授权委托人身份证扫描件 反面 |

年  月  日

格式五：

资格文件声明函

内蒙古医科大学附属医院视听中心：

关于贵方　 　年　　月　　日发布关于“                        ”的遴选公告，我方愿意参加遴选，并声明截至开标日：

1.我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚遴选的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（七）法律、行政法规规定的其他条件（①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标；②为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。）

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日    期：     年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

格式六：

分别对下列要求提供证明材料

- 1.业绩情况：近三年内至少完成过类似规模和类型的软装设计及施工项目，提供合同复印件、验收报告等证明材料

2.设计能力：设计团队中至少有一名注册室内设计师或具有中级及以上相关设计职称，并提供过往设计作品案例。

3.施工方案

4.报价合理性

5.售后服务：具有完善的售后服务体系，提供售后服务承诺函

格式七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

其他各类证明材料

1.响应文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。